**Zápis**

**ze 12. zasedání Zastupitelstva obce Prasek, konaného dne 29. 8. 2019**

**od 19:00 hodin v Hospůdce na hřišti (Savoy)**

**Přítomno: 7 členů ZO**

**Omluveni: p.Tomášková, Ing. S.Beneš**

**Zapisovatel: p.Frambergová**

**Ověřovatelé zápisu : p.Myška, p.Komůrka**

**Hosté: Ing Jiří Vosáhlo – TDI na stavbě ZŠ, občané obce**

**Program:**

**1) Zahájení**

**2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu**

**3) Schválení programu zasedání**

**4) Kontrola usnesení z minulého zasedání**

**5) Rozpočtové opatření č. 13/2019 a č. 14/2049 – na vědomí**

 **Rozpočtové opatření č. 15/2019 ke schválení**

**6) Schválení zápisu do „Obecní kroniky“ za rok 2018**

**7) Schválení Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo – ZŠ**

**8) Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo - ZŠ**

**9) Schválení dotace pro Myslivecké sdružení Prasek**

**10) Schválení bezúplatného převodu pozemků do vlastnictví kraje**

**11) Zpráva kontrolního výboru**

**12) schválení dodatku č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Prasek**

**13) Projednání záměru restaurování drobných sakrálních staveb a vojenských památníků v obci**

**14) Informace:**

**- rekonstrukce školy**

**- plánované přerušení dodávky elektřiny 5., 6. a 9. září 2019**

**- zjištění obvyklé ceny pozemků pod budovou a kolem OÚ**

**- výsadba sadu na Peterce**

**15) Diskuse a závěr**

**Ad 1)**

**Starosta zahájil zasedání v 19 hodin a přivítal přítomné členy ZO, hosta a občany obce.**

**Informoval přítomné, že průběh jednání je zaznamenáván na nahrávací zařízení.**

**Jednání bylo řádně svoláno, termín včas zveřejněn, přítomna je nadpoloviční většina, ZO je tedy usnášeníschopné.**

**Ad 2)**

**Starosta určil zapisovatelku paní Jaroslavu Frambergovou a ověřovatele zápisu p.Jaroslava Myšku a pana Mgr. Luboše Komůrku.**

**Ad 3)**

**Starosta přednesl návrh programu , nikdo nemá námitky ani požadavek na doplnění. Program jednání byl schválen.**

**Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel**

**Ad 4)**

**Usnesení z minulého zasedání neuložilo žádné úkoly. Usnesení č. 10/5 trvá.**

**Ad 5)**

**Rozpočtové opatření č. 13/2019 a 14/2019 (viz příloha) – na vědomí**

**Rozpočtové opatření č. 15/2019 (viz příloha)**

**Návrh na usnesení 12/1:**

**Zastupitelstvo obce Prasek schvaluje RO č. 15/2019**

**Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel**

**Usnesení č. 12/1 bylo schváleno**

**Ad 6)**

**Obecní kronikářka předkládá ke schválení text zápisu za rok 2018**

**Návrh usnesení č. 12/2:**

**Zastupitelstvo obce Prasek schvaluje text zápisu do „Obecní kroniky“ za rok 2018.**

**Hlasování : 4 pro, 0 proti, 3 se zdrželi**

**Usnesení č. 12/2 nebylo přijato, zápis do kroniky bude předložen na příští zasedání s drobnými úpravami dle doporučení některých členů ZO.**

**Ad 7)**

**V průběhu provádění díla „Nástavba ZŠ“ došlo k dalším změnám – viz Změnový list č. 3, který všechny tyto změny specifikuje a má hodnotu 321.143,70 Kč včetně DPH. Změny mají vliv na konečnou cenu za dílo sjednanou SoD a tedy se tím mění ustanovení článku 3.1 uzavřené smlouvy o dílo. Schválení změnového listu č. 3 a uzavření Dodatku č. 4 ke SoD je v souladu s podmínkami dotace (potvrzeno poskytovatelem dotace).**

**Návrh usnesení č. 12/3:**

**Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením ceny za dílo „Nástavba ZŠ“ na základě Změnového listu č. 3, a to ve výši 321.143,70 Kč včetně DPH. Tato změna je předmětem Dodatku č. 4 ke SoD.**

**Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel**

**Usnesení č. 12/3 bylo schváleno**

**Ad 8)**

**Původní předpoklad ukončení „Nástavby ZŠ“ byl cca do 12.6.2019. Z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, došlo k posunu termínu dokončení díla s tím, že stavba bude dohotovena do 31.7.2019.**

**O tomto bylo třeba uzavřít dodatek č. 2 ke SoD, tento dodatek byl uzavřen, termín dokončení stavby byl dodržen.**

**Návrh usnesení č. 12/4:**

**Zastupitelstvo obce Prasek souhlasí se změnou termínu dohotovení „Nástavby ZŠ“ do 31.7.2019. Tato změna je v souladu se SoD a je předmětem Dodatku č. 2 ke SoD.**

**Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel**

**Usnesení č. 12/4 bylo schváleno**

**Ad 9)**

**Myslivecké sdružení Podchlumí Prasek žádá obec o dotaci na činnost spolku (nákup 100 ks divokých kachen) ve výši 10.000,- Kč. Na dotaz členů ZO, jaký je přínos této činnosti pro občany odpověděl zástupce myslivců, že se jedná o udržování a obnovu zvěře v přírodě. Vzhledem k tomu, že myslivecké sdružení již v letošním roce čerpalo částku 3.000,- Kč z rozpočtu obce, rozhodlo ZO, že částka bude upravena na 7.000,- Kč**

**Návrh na usnesení č. 12/5:**

**Zastupitelstvo obce Prasek schvaluje dotaci z rozpočtu obce Prasek pro Myslivecké sdružení Podchlumí Prasek ve výši 7.000,- Kč.**

**Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 se zdrželi**

**Usnesení č. 12/5 bylo schváleno**

**Ad 10)**

**Usnesením ZO č. 10/4 ze dne 20.6.2019 byl schváleno záměr darovat Královéhradeckému kraji pozemek z vlastnictví obce Prasek č. 881/36 o výměře 7 m2 a pozemek č. 1061/5 o výměře 30 m2. Jedná se o pozemky pod tělesem silnice ve vlastnictví kraje. Záměr byl řádně zveřejněn. Obec neobdržela žádné připomínky.**

**Návrh usnesení č. 12/6:**

**Zastupitelstvo obce Prasek schvaluje bezúplatný převod pozemků z vlastnictví obce Prasek do vlastnictví Královéhradeckého kraje. Jedná se o tyto pozemky: p.p.č. 881/36 o výměře 7 m2 a p.p.č. 1061/5 o výměře 30 m2.**

**Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel**

**Usnesení č. 12/6 bylo schváleno**

**Ad 11)**

**Mgr. Luboš Komůrka – předseda kontrolního výboru při ZO v Prasku seznámil přítomné se stanoviskem kontrolního výboru ohledně stížností občanů obce k vykácení ovocných stromů na Peterce (viz příloha).**

**Původní záměr, který starosta obce akceptoval, byl ovocný sad upravit, prořezat suché větve v rámci jarní brigády. Následně členové Mysliveckého sdružení Podchlumí, kteří na brigádě pracovali, vzhledem ke stavu ovocných stromů, stromy vykáceli. Není dosud ujasněno, kdo dal ke kácení pokyn. Když starosta zjistil, že je většina stromů pokácena, dal pokyn i ke skácení zbytku.**

**Usnesení z tohoto bodu přijato nebylo, ZO se pouze dohodlo na splnění těchto úkolů do příštího zasedání ZO: pan starosta předloží doklady ke kácení (pokud existuji) a vyjádření k důvodům kácení stromů od Ing. Hladíkové, která revitalizaci sadu doporučila. Na příští zasedání bude pozván pan Libor Drábek – předseda Mysliveckého sdružení Podchlumí v Prasku. Dále ZO žádá JUDr. M.Chladovou, vzhledem k jejímu právnímu vzdělání, o její stanovisko k dané skutečnosti.**

**Ad 12)**

**Na základě jednání mezi Základní školou a mateřskou školou v Prasku a Základní školou v Měníku došlo k rozhodnutí, že ZŠ v Prasku bude vařit obědy i pro ZŠ Měník. KHS a KÚ HK souhlasí s navýšením kapacity kuchyně na 250 obědů denně, personálně je navýšení kapacity zajištěno. Je třeba schválit Dodatek č. 1 ke zřizovací listině na povolení k provádění doplňkové činnosti. Tato změna otevře i možnost odebírání obědů ze školní jídelny občany naší obce.**

**Návrh usnesení č. 12/7:**

**Zastupitelstvo obce Prasek schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Prasek , na základě kterého bude ZŠ a MŠ Prasek oprávněna provádět doplňkovou činnost.**

**Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel**

**Usnesení č. 12/7 bylo schváleno**

**Ad 13)**

**JUDr. Marie Chladová navrhuje projednat záměr restaurování drobných sakrálních staveb a vojenských památníků v obci, aby bylo možno nechat zpracovat žádosti o dotaci a v případě získání dotace památky restaurovat.**

**Návrh usnesení č. 12/8:**

**Zastupitelstvo obce Prasek schvaluje záměr restaurovat postupně, dle finančních možností obce a za pomoci dotací, drobné sakrální stavby a vojenské památníky v obci.**

**Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel**

**Usnesení č. 12/8 bylo schváleno**

**Ad 14)**

**Informace o dění v obci podal starosta:**

**Sad na Peterce – agentura na vysazování zeleně získala sponzora, který uhradí veškeré náklady s materiálem a sadbou stromů – bude vysázeno 34 ovocných stromů (odolných vysokokmenů – jabloně, hrušně, švestky a třešně). Obec zajistí vysázení – tedy pracovní část nákladů, pokud možno svépomocí.**

**Sázení by mělo proběhnout začátkem listopadu 2019..**

**Nástavba základní školy – stavba byla dokončena v termínu 31.7.2019.**

**Kolaudace objektu proběhla úspěšně 27.8.2019, tudíž výuka v nové škole bude zahájena 2.9.2019.**

**Starosta informoval o plánovaných odstávkách dodávky elektrické energie v obci – termíny a části obce, kterých se týkají, jsou uvedeny na webových stránkách na úřední desce a na nástěnce v budově obecního úřadu.**

**Dále starosta informoval na základě dotazů některých členů ZO o výši nákladů na frézování pařezů na Peterce, na sekání veřejných prostranství a některých dalších výdajích v obci.**

**Ad 15)**

**Z řad občanů byly vzneseny připomínky na nepořádek v obci – neposekáno, chodník zarostlý plevelem, není dosud vymalován sál v Hospůdce, není dokončena kůlna za PZ.**

**V pořádku je pouze hřiště a jeho přilehlé okolí, o které se starají sportovci. Též činnost sportovců a výsledky fotbalistů na turnajích nejsou dostatečně oceněny zástupci obce.**

**Dětské hřiště za Hospůdkou je ve špatném technickém stavu, bude třeba obnova.**

**Není zajištěna bezpečnost kolem školy – bylo přislíbeno v zápisu z dubna 2019. Je třeba odeslat vyjádření p.Vostruhy o řešení bezpečnosti silničního provozu v okolí základní školy p.Mgr. Červíčkovi**

**Odpověď starosty:**

**Na údržbu v obci nastupuje od 1.9. nový pracovník , malíř do hospůdky je zajištěn na 9.9., dostavba kůlny byla pozastavena z finančních důvodů, prioritou byla rekonstrukce školy.**

**Dětské hřiště je průběžně kontrolováno a prováděna běžná údržba, do budoucna je plánována celková obnova.**

**Zasedání bylo ukončeno ve 21,15 hodin.**

**Příští zasedání ZO bude 26.9.2019 od 19 hodin v budově obecního úřadu čp. 229.**

**V Prasku dne 2.9.2019**

**………………………… …………………………..**

 **Starosta ověřovatelé zápisu**